ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста и опис услуге:

| РБ | НАЗИВ И ОПИС | ЈМ | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кошење травнате површине у средишњем делу војног комплекса Берановац | m² | 133 220 |
| 2 | Кошење травнате површине поред магистралног пута и граничних парцела војног комплекса Берановац | m² | 68 000 |
| 3 | Кошење травнате површине на осталом делу војног комплекса Берановац (дужина 10000 м, ширина 2 м) | m² | 20 000 |

Место и рок извршења услуге:

Војни комплеткс Берановац, 36 000 Краљево.

Рок реализације услуге:

Услуга кошења мора отпочети најкасније 48 часова од дана пријема писаног захтева/налога наручиоца у вези пружања услуге предметне набавке и мора бити извршена најдуже у року од 9 (девет) дана од дана почетка пружања услуге предметне набавке, према следећем:

- у року од 1 (једног) дана почетка у вези пружања услуге предметне набавке за површину од 20 000 m²;

- у року од 3 (три) дана од дана почетка у вези пружања услуге предметне набавке за површину од 68 000 m², односно

- у року од 5 (пет) дана од дана почетка у вези пружања услуге предметне набавке за површину од 133 220 m².

Уколико понуђач понуди рок реализације услуге дужи од траженог, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:

Квалитативни и квантитативни пријем уговорене и извршене услуге извршиће комисија наручиоца у складу са закљученим уговором или издатом наруџбеницом. Термин пријема ће уговорити наручилац и добављач.

Пријемна комисија наручиоца неће извршити пријем реализоване услуге уколико иста није реализована у складу са закљученим уговором или издатом наруџбеницом у погледу врсте, обима и квалитета уговорених радова, те ће се сматрати да уговорену услугу понуђач није извршио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема извршене услуге. Обавеза понуђача је да у року не дужем од 3 (три) дана од дана пријема извршене услуге отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији наручиоца комплетно извршену услугу.

Сматраће се да је услуга отпочела даном (датумом) који је уписан у записнику о почетку радова од стране комисије наручиоца.

Сматраће се да је услуга извршена даном (датумом) пријема који је уписан у записнику од стране комисије наручиоца.

Обавеза је понуђача да:

- пружа услуге у складу са важећим законским прописима, нормативима и стандардима, чија је примена обавезна при пружању наведених услуга,

- се придржава свих мера заштите на раду прописаним Законом о безбедности и здрављу на раду и исте предузима за сва лица која ангажује у смислу извршења услуге („Службени гласник РС“број 101/2005 и 91/2015),

- гарантује квалитет извршених услуга у складу са прописима, стандардима, техничким нормама и нормама квалитета који важе за ову врсту услуга,

- о свом трошку изврши све поправке оштећених места, ако дође до оштећења током пружања услуга, тако да те поправке не утичу на извршење услуге,

- о свом трошку врши одржавање ангажованих средстава за кошење, обезбеђује потрошни материјал и погонско гориво.

Време пружања услуга

Пружање услуга одржавања зелених површина на војном комплексу Берановац у Краљево врши се у временском периоду 07,00 – 19,00 часова, осим уколико овлашћено лице наручиоца изричито захтева другачије.

Издавање рачуна

Извршилац услуга (Добављач) може да изврши фактурисање предметне услуге само на основу записника о квалитативном пријему који ће израдити комисија дефинисана од стране Наручиоца у којем ће иста потврдити да је услуга извршена адекватно у складу са понудом понуђача.

Електронску фактуру за извршене услуге, Понуђач доставља Наручиоцу путем СЕФ-а (Система електронских фактура), позивајући се на важећи број уговора.