| В О Ј Н А П О Ш Т А Бр. 9808 Инт.број 4470 – ...... ........03.2011. године |  | Чувати 5 година |
| --- | --- | --- |
|  |  | Функција 35, редни број 64 |
|  |  | Обрађивач: Б. Кнежевић |
|  |  | Датум: 26.03.2013. године |
|  |  | ВОЈНА ТАЈНА |
|  |  | ИНТЕРНО |
| Б Е О Г Р А Д |  |  |

Позив за достављање понуде,-         		________________________________

Молимо да Војној пошти 9808 Београд доставите понуду за услугу текућег одржавања опреме за погонско гориво-специфичне намене у ВП 2078-2 Кнић (село Лесковац), према опису и предмерима радова који су дати у прилогу овог позива.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Предмет јавне набавке мале вредности за овај поступак је: Поправка пумпи за погонско гориво у пумпној станици, радови на откривању места цурења Д-2 горива из магистралног цевовода НО150 и припрема за Технички надзор опреме специфичне намене у ВП 2078-2 Кнић (село Лесковац), у свему према описима и количинама у предмерима радова, датим у прилогу овог захтева.

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе:

- Решење од АПР о регистрацији привредног субјекта за обављање делатности које су предмет јавне набавке мале вредности;

- Извод o регистрацији привредног субјеката  (од АПР, не старији од шест месеци)

Попуњене, потписане и оверене изјаве:

- Попуњен образац "подаци о понуђачу" (Прилог бр. 1);

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да у потпуности испуњава обавезне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама Р. Србије (''Сл. Гласник'' РС број 116/2008)  за учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци (Прилог бр. 2);

- Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (попуњава се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем) (Прилог бр. 3);

-    Уколико  понуђач  наступа  са  подизвођачем или их има више, потребно је да се наведу и   подаци о подизвођачима (Прилог бр.  4.);

-     Учешће подизвођача (Прилог бр. 5.);

-     Референтну листу ( Прилог бр. 6.) ;

- Изјава понуђача да прихвата услове из позива (Прилог бр. 7);

- Попуњен образац понуде (Прилог бр. 8),

- Нацрт уговора (Прилог бр. 9). Понуђач мора да попуни Нацрт уговора, упише број понуде и вредност радова, парафира сваку страну, стави печат и потпис, чиме потврђује да је сагласан са одредбама Нацрта уговора.

3. ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације и објашњења у вези са питањима правне или економске припреме понуде, понуђачи могу добити у писаном облику или на телефон 011/ 3205-197 - контакт особа: Босиљка Лукић, дипл. правник и Катица Радовић, дипл. ецц, тел. 011/3205-076. За сва тзв. техничка питања, понуђачи  могу да се обрате потпуковнику Христовски Борчету, дипл. грађ. инж. на тел. 011/3205-078 и  Кнежевић Браниславу, дипл.инж.маш. на тел. 011/32-05-089, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у најкраћем року, а најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде, писано одговорити свим потенцијалним понуђачима који су преузели конкурсну документацију.

Питања треба упутити на адресу: ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5, уз напомену “ОБЈАШЊЕЊЕ-позив број 4470-3.

4. ИЗРАДА ПОНУДЕ - ОБЛИК ПОНУДЕ

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду хронолошки поређани, односно буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Подносилац доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора бити назначено “ПОНУДА ПО ПОЗИВУ број 4470 – 3 ''НЕ ОТВАРАТИ”, као назив и седиште понуђача.

5. ЦЕНА И НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ

- Јединичне цене за извођење предметних радова за сваку позицију из достављеног предмера  формирати, без пореза на додату вредност (ПДВ). ПДВ обрачунати и исказати у рекапитулацији.

- Укупне цене сатница радне снаге са урачунатим фактором дати по квалификационој структури ради обрачуна евентуалних накнадних и непредвиђених радова, фактор предузећа посебно назначити (образац број 8),

6. РОК ЗАВРШЕТКА УСЛУГЕ

- Рок завршетка услуге за радове из Предмера број 3 и 4 је 15 (петнаест) радних дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа.

- За радове по Предмерима број 1 и 2 рок завршетка радова је 15 (петнаест) радних дана од дана испоруке резервних делова. Извршилац услуге се обавезује да са радовима отпочне најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.

7. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

- Уколико извршилац из објективних разлога не може извршити услугу у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

- Уколико извршилац из објективних разлога не може завршити радове у уговореном року,       наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извршиоцу. Уколико наручилац не одговори извршиоцу дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

8. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок се односи на изведене радове од стране извршиоца услуге и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова кориснику.

Трајање гарантног рока износи 12 месеци за изведене радове.

За уграђену опрему, уређаје и резервне делове и сл. гарантни рок се утврђује према гарнцији коју даје произвођач (испоручилац) набављене опреме.

9. НАЧИН ПЛАЋАЊА

- Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеним месечним ситуацијама, БЕЗ АВАНСА, у року од 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа, који је дужан исту оверити у року од 5 (пет) дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.

- Плаћају се само стварно изведене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање ситуације на исплату. Уколико се укаже потреба или други оправдани разлог или недостатак средстава за радове Наручилац може одустати од неких позиција радова из Предмера.

10. КВАЛИТЕТ РАДОВА

Квалитет извршених радова мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у смислу квалитета за све врсте радова које се изводе.

За извршено испитивање места оштећења цевовода извршилац услуге ће за свако мерно место доставити извештај са подацима који су релевантни за извршено испитивање.

За уграђени материјал обезбедити и доставити наручиоцу документ о квалитету производа или Изјаву извршиоца услуге да је извршио набавку квалитетних делова.

11. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија Наручиоца.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 10 (десет) дана, од дана када надзорни орган констатује да су сви радови завршени.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених испитивања и радова између извођача и крајњег корисника, посредством надзорног органа наручиоца, о чему ће се сачинити посебан записник.

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника Наручиоца  и Извршиоца истовремено са квалитативним пријемом или најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

12. казнене одредбе

- Ако извршилац не изврши услугу у уговореном року, обавезан је да плати наручиоцу  уговорну казну за сваки дан неизвршења уговорних обавеза у висини од 2‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова.

-   Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % од укупне вредности  уговорених радова.

-  У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, извршилац има право на наплату законске затезне камате.

13. МЕРЕ СИГУРНОСТИ  И  УРЕЂЕЊЕ  РАДНОГ ПРОСТОРА

- Извршилац је дужан да за време извршења услуге на испитивању и поправци инсталација и извођења евентуалних радова у оквиру објекта спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

- Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извршилац услуге.

По завршетку радова, извршилац је дужан да  са градилишта повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извршилац услуге.

Демонтирани материјал, употребљиви или неупотребљиви извршилац услуге је дужан да разврста и склони на место за које то одреди корисник.

14. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац  је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

15. ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ

Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљиве, понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан једини регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога лице које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће учинити то тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

16.  ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

17. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДЕ

Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације.

Неисправне понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 52. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'' број 116/2008 донеће се Одлука о додели набавке услуге применом критеријума “најниже понуђене цене”, уз испуњење свих услова наведених у конкурсној документацији, узимајући у обзир и стручну оспособљеност понуђача према следећем:

У складу са чланом 46. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 116/2008) понуђачи морају доставити референц листу (стручне препоруке) прилог број 6.

Након прикупљања понуда и детаљне анализе донеће се одлука о најповољнијој понуди уз испуњење ових и осталих услова наведених у конкурсној документацији.

19. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона, који уређује поступак заштите права понуђача (члан 107-118 Закона о јавним набавкама).

20. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се мора доставити најкасније до 10.04.2013. године до 12,00 часова, на адресу ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5, 11000 Београд , у складу са тачком 4. овог позива. Поступак јавног отварања понуда почиње одмах након истека рока за достављање понуда у 12,05 часова у канцеларији бр. 406 (мансарда) уз могућност присуствовања Понуђача.

Понуда се може доставити лично у канцеларију општих послова ВП 9808 Београд на горе наведеној адреси или путем поште.

Н а п о м е н а:

-Уколико вредност предметних радова према понуди буде већа од износа новчаних средстава одобрених за ову набавку, Наручилац задржава право да смањи обим услуге до висине одобрених средстава.

-У предмеру радова наведене су позиције које се очекују да ће бити предмет реализације, али се може уз сагласност наручиоца и одустати од одређених позиција или смањити њихов број ако се то покаже као потребно, што ће се евидентирати у грађевинском дневнику.

-За нове позиције радова које се немогу уклопити у основни уговор потребно је да се прави допунски уговор.

-За евентуално продужење рока потребно је по испуњењу услова закључити допунски уговор.

-За констатације стања функционалности или сигурности опреме за коришћење који захтевају набавку и уградњу нових и поузданих резервних делова потребно је да се након извршене дефектаже Наручиоцу достави обим и врста квара као и преглед потребног материјала и цену набавке и уградње тих уређаја.

Прилози:

- Предмери радова под бројем: 1, 2, 3 и 4,

- Обрасци прилога бр. 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 7, 8, и

- Нацрт уговора (Прилог 9)

БК / 011/32-05-089

ЗА ВП 9808 БЕОГРАД

п у к о в н и к

Зоран Вјетровић, дипл.инж.

ПРИЛОГ 1.

###### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- НАЗИВ ПОНУЂАЧА:					________________________

- АДРЕСА ПОНУЂАЧА:					________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:					________________________

- ТЕЛЕФОН:						________________________

- ТЕЛ/ФАКС:						________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:			________________________

- БРОЈ РАЧУНА:						________________________

- ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ

УГОВОРА:							________________________

Место и датум:						Понуђач:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ 2.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  ДОДЕЛЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да наше предузеће у потпуности   испуњава услове из члана члана 44. Закона о јавним набавкама Републике Србије (''Сл. гласник РС'' број 116/2008), за учешће у поступку доделе  јавне набавке мале вредности.

Место и датум:						Понуђач:

________________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ 3.

### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом број 4470-3 од 27.03.2013. године за доделу уговора за поправку пумпи за погонско гориво у пумпној станици, радове на откривању места цурења Д-2 горива из магистралног цевовода НО150 и припрема за Технички надзор опреме специфичне намене у ВП 2078-2 Кнић (село Лесковац), у свему према предмерима радова који су у прилогу овог позива, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:						Понуђач:

_____________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ 4.

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:				________________________

- АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:				________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:					________________________

- ТЕЛЕФОН:						________________________

- ТЕЛ/ФАКС:						________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:			________________________

- БРОЈ РАЧУНА:						________________________

- ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ

УГОВОРА:							________________________

Место и датум:						Понуђач:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

ПРИЛОГ 5.

### УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом број 4470-3 од 27.03.2013. године за поправку пумпи за погонско гориво у пумпној станици, радове на откривању места цурења Д-2 горива из магистралног цевовода НО150 и припрема за Технички надзор опреме специфичне намене у ВП 2078-2 Кнић (село Лесковац), у свему према предмерима радова који су у прилогу овог позива, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

- У понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности

понуде учествује са  _____________________, што износи _____% понуде.

Врста посла: __________________________________________________________

- У понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности

понуде учествује са  _____________________, што износи _____% понуде.

Врста посла: __________________________________________________________

Место и датум:								ПОНУЂАЧ:

___________________

Печат и потпис

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ 6.

### РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВЕДЕНЕ  РАДОВЕ

Навести објекте на којима је извођена врста радова која је предмет набавке, наручиоце (према могућности и лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) као и вредност набавки-изведених радова у периоду од 2008. до 2012. године.

| Р.б. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛ. БР. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

Место и датум:							Понуђач:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ БР. 7

#### И З Ј А В А

#### О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном моралном и материјалном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива број 4470–3 од 27.03.2013. године за доделу јавне набавке, по којeм подносимо своју понуду за поправку пумпи за погонско гориво у пумпној станици, радове на откривању места цурења Д-2 горива из магистралног цевовода НО150 и припрема за Технички надзор опреме специфичне намене у ВП 2078-2 Кнић (село Лесковац), у свему према описима и количинама у предмеру радова, датим у прилогу овог захтева.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

##### У __________________, дана ___. ___.2013. године

Понуђач:

__________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ БР. 8

### ПОНУЂАЧ:_________________

Број понуде: _________________

Датум:   _____________________

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуде за поправку пумпи за погонско гориво у пумпној станици, радове на откривању места цурења Д-2 горива из магистралног цевовода НО150 и припрема за Технички надзор опреме специфичне намене у ВП 2078-2 Кнић (село Лесковац), од стране специјализованог предузећа, дајемо понуду како следи:

- Нудимо:

За потребе погонског складишта горива, потребно је да се изврши следећа услуга: Поправка пумпи за погонско гориво у пумпној станици, радови на откривању места цурења Д-2 горива из магистралног цевовода НО150 и припрема за Технички надзор опреме специфичне намене у ВП 2078-2 Кнић (село Лесковац), у свему према описима и количинама у предмеру радова, датим у прилогу овог захтева.

По извршеним испитивањима и поправкама на инсталацијама специфичне намене извршиће се сређивање постигнутих резултата који морају бити у складу са нормативима који су прописани за наведене радове односно како је то тражено у Предмерима радова.

- Цене нудимо по јединици мере за сваку позицију рада према Предмеру радова.

- Цена рада ангажоване радне снаге је исказана у динарима по групама у прилогу тачка 8, а појединачно за сваку позицију рада у складу са Предмером радова датим уз захтев за понуду – вредност бруто норма часа без ПДВ.

4.   Укупна вредност понуде за извршење услуге према Предмеру радова.

5.   Укупна вредност понуде је ___________________                                 динара без ПДВ,

Вредност ПДВ од 20% х  __________________ =  __________________      динара,

6.   Укупна вредност понуде износи _________________                            динара са ПДВ.

7. Бруто вредност раднод сата без урачунатог ПДВ коју нудимо за све групе радника су:

-    Р II група ...............   ________      дин/час;

-    Р III група .............   ________      дин/час;

-    Р IV група .............    ________     дин/час;

-    Р V  група ..............    ________     дин/час;

-    Р VI група .............     ________     дин/час;

-    Р VII група ...........     ________     дин/час;

-    Р VIII група ..........     ________     дин/час;

8.  Фактор предузећа је _______ ;

9.  Процентуално учешће материјала и рада у цени је М:Р = ________: ________ %;

10. Понуда важи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У __________________, дана ______.______.2013. год.

ПОНУЂАЧ:

_______________

Печат и потпис

Комисија за преглед и ревизију понуде:

1.  ______________________

2.   ______________________

3.  ______________________

4.   ______________________